内蒙古自治区呼伦贝尔市矿山安全生产

中长期发展规划（2026年-2030年）

（征求意见稿）

应急管理大学

二〇二六年七月

目录

前言	1

编制主要依据	2

一、现状与形势	5

（一）矿山资源禀赋与产业格局	5

1.煤矿分布及产能结构特征	5

2.非煤矿山规模结构与区域分布	5

3.高寒、林区、生态敏感区域叠加特征	6

（二）“十四五”时期取得的主要成效	7

1.安全形势稳中向好	7

2.重大灾害治理能力明显提升	7

3.安全生产责任体系持续完善	8

4.安全监管组织体系不断健全	8

5.基础保障能力持续夯实	9

6.信息化智能化建设稳步推进	9

（三）存在的主要问题和短板	10

1.产能核增与安全能力匹配机制不健全	10

2.外包工程及从业人员管理风险突出	10

3.尾矿库高寒运行风险与历史遗留问题交织	10

4.非煤矿山支护及采空区治理短板明显	11

5.监管边界与基层监管能力短板仍然存在	11

（四）面临挑战	11

1.外部环境：能源保供压力加大与极端天气频发	11

2.行业内部：开采深度增加与灾害风险耦合叠加	12

3.区域条件：高寒气候与生态约束叠加制约	12

4.能力短板：技术转型与人才储备滞后	12

（五）发展机遇	13

1.国家及自治区政策高位引领	13

2.治理模式向事前预防转型政策窗口期	13

3.人工智能+矿山安全、智能化技术赋能新机遇	13

4.自治区一体化监管体制向下贯通支撑	14

二、指导思想与规划目标	14

（一）指导思想	14

（二）基本原则	15

1.坚持党的领导、统筹推进	15

2.坚持人民至上、生命至上	15

3.坚持系统规划、标本兼治	15

4.坚持风险防控、精准施治	15

5.坚持改革创新、强化法治	16

6.坚持广泛参与、社会共治	16

（三）发展思路	16

（四）规划目标	17

三、主要任务	18

（一）健全监管体制机制与法治体系	18

1.完善市旗两级一体化监管体制	18

2.压实三方安全生产责任	18

3.健全法规标准与制度供给	19

4.建强专业化监管执法队伍	19

5.创新监管执法方式	19

6.强化监管执法保障	19

（二）构建事前预防源头管控体系	20

1.严格矿山安全准入与落后产能退出	20

2.常态化开展隐蔽致灾因素动态普查	21

3.重大灾害超前精准治理	21

4.健全双重预防机制	21

5.完善全域风险智能监测预警网络	21

（三）夯实矿山安全基础保障能力	22

1.深化安全生产标准化提档升级	22

2.规范企业安全技术管理	23

3.重点环节专项安全管控	23

4.非煤矿山专项治理	23

5.提升从业人员专业素质	24

6.加强职业卫生防护	24

（四）强化科技支撑与智能化转型	25

1.分级分类推进矿山智能化建设	25

2.推广先进适用技术装备	25

3.建设科技研发转化平台	25

4.深化数字技术融合应用	26

（五）提升应急救援处置能力	26

1.优化应急救援力量布局	26

2.完善应急预案与实战化演练	27

3.强化应急救援综合保障	27

4.打造区域协同应急体系	27

（六）健全社会共治与安全文化体系	27

1.强制推行矿山安全生产责任保险	27

2.健全社会监督闭环机制	28

3.规范第三方技术服务机构监管	28

4.深化安全文化与班组建设	28

5.强化安全生产宣传教育	28

6.铸牢中华民族共同体意识	29

四、重点工程	29

（一）矿山本质安全水平提升工程	29

1.隐蔽致灾因素普查工程	29

2.煤矿重大灾害系统治理工程	30

3.非煤矿山支护、采空区与地压监测治理工程	30

4.尾矿库安全综合治理工程	31

（二）矿山安全信息化与智慧监管工程	31

5.全市矿山安全监管“一张图”平台建设工程	31

6.矿山安全风险监测预警联网工程	32

7.智慧执法与非现场监管工程	32

8.监管数据汇聚与智能分析工程	33

（三）矿山智能化与科技装备应用工程	33

9.煤矿智能化改造示范工程	33

10.非煤矿山机械化智能化升级工程	34

11.矿山机电设备全生命周期智能监测工程	34

12.高寒矿山安全技术研发与成果转化工程	34

（四）监管与应急能力提升工程	35

13.监管队伍专业化能力建设项目	35

14.执法装备现代化与极寒适配项目	35

15.矿山应急救援指挥中心升级项目	35

16.区域应急救援装备现代化项目	36

（五）从业人员素质与社会支撑提升工程	36

17.矿山安全培训考试实训基地建设	36

18.全员安全技能提升工程	36

19.安全文化示范创建工程	37

20.安责险与技术服务规范提升工程	37

五、保障措施	37

（一）强化规划引领与上下衔接	37

（二）健全财政投入、政策扶持与企业投入机制	38

（三）深化宣传引导与安全文化建设	38

（四）健全实施与评估机制	38

前言

“十五五”时期（2026—2030年）是我国基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，也是加快建设新型能源体系、迈向能源强国的重要阶段，也是呼伦贝尔市作为国家重要能源基地和北疆生态安全屏障，推动矿山安全治理模式向事前预防转型的重要窗口期。

为深入贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神、习近平总书记关于安全生产的重要论述，全面落实能源强国战略部署及党中央、国务院、内蒙古自治区关于矿山安全生产的系列决策要求，深入践行“四个革命、一个合作”能源安全新战略，加快构建新型能源体系、培育能源领域新质生产力，科学把握矿山企业发展面临的新形势、新任务、新要求，系统谋划未来五年全市矿山安全生产工作，特编制本规划。

本规划立足呼伦贝尔市矿山资源禀赋、高寒气候特征、生态敏感区位和能源保供责任，系统总结“十四五”成效与短板，深入分析“十五五”机遇与挑战，注重与区域矿山企业及地方规划全面衔接，明确指导思想、基本原则、发展目标、主要任务、重点工程和保障措施，是未来五年全市矿山安全生产的行动纲领。

呼伦贝尔市应急管理局成立规划编制领导小组，坚持“开门做规划，科学编规划”，广泛听取多方意见，深入剖析重大问题、重点风险及治理任务，为区域中长期发展规划提供思路目标与工作举措，确保规划的前瞻性与科学性。

本规划以2026年为基准年，规划期为2026-2030年。

编制主要依据

1.《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》——习近平总书记二十大报告

2.《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》——中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过

3.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》——中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过

4.《习近平关于国家能源安全论述摘编》——中共中央党史和文献研究院

5.《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及碳达峰碳中和“1+N”政策文件

6.《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》

7.《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》（国发〔2023〕16号）

8.《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号）

9.《国家发展改革委等部门关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知》（发改环资〔2024〕379号）

10.国家发展改革委国家能源局《关于印发新一代煤电升级专项行动实施方案（2025-2027年）》的通知（发改能源〔2025〕363号）

11.《国家能源局关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》（国能发煤炭〔2025〕89号）

12.《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（国务院公报2023年第26号）；

13.《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号）；

14.《国家矿山安全监察局关于印发2026年矿山安全生产工作要点的通知》（矿安〔2026〕1号）；

15.《内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的实施意见》（2024年）；

16.《内蒙古自治区应急管理厅关于印发〈关于防范遏制非煤矿山重特大生产安全事故的若干措施〉的通知》（内应急字〔2023〕57号）；

17.内蒙古自治区矿山安全监管局发布《煤矿瓦斯防治专项整治工作方案》《煤矿外包工程及新建煤矿安全生产专项整治工作方案》（2026年）；

18.《内蒙古自治区矿山安全生产中长期规划》（2026年）。

19.《“十五五”国家矿山安全生产规划》（国家矿山安全监察局，2026年）

20.国务院安全生产委员会印发《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施》的通知

21.国务院安全生产委员会印发《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》的通知

22.内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强全区井工煤矿安全管理若干措施的通知

23.内蒙古自治区人民政府关于进一步加强全区露天煤矿安全管理若干措施的通知

24.内蒙古自治区安全生产委员会关于印发《内蒙古自治区“管行业必须管安全. 管业务必须管安全. 管生产经营必须管安全”若干规定》的通知

25.呼伦贝尔市安全生产委员会印发《关于进一步加强矿山领域安全生产工作的若干措施（试行）》的通知

一、现状与形势

（一）矿山资源禀赋与产业格局

1.煤矿分布及产能结构特征

呼伦贝尔市煤炭资源丰富，是国家重要能源基地和蒙东地区煤炭保供核心区。全市煤矿呈现“资源集中、骨干企业主导、保供属性突出”的特征，既承担着保障区域能源供应的重要任务，也面临着在稳产保供条件下统筹安全生产、灾害治理和生产接续的现实压力。部分矿井开采年限较长，隐蔽致灾因素复杂，瓦斯、水害、冲击地压、顶板等灾害风险交织叠加；露天矿软岩边坡、排土场稳定性问题在高寒冻融循环下日趋突出，对安全生产系统能力、灾害超前治理能力和风险管控能力提出了更高要求。

从产能结构看，呼伦贝尔市煤矿开发呈现出骨干煤矿主导、企业主体较为集中的特点，央企和大型企业在资源掌控、产能贡献、技术装备和智能化建设方面具有较强支撑作用。与此同时，产能核增、保供任务、生产接续紧张与安全能力匹配矛盾仍是核心挑战，安全与生产统筹的复杂性更加突出。特别是在部分矿井系统能力、提升运输能力、灾害防治能力与产能释放要求不完全匹配的情况下，如何通过规划引导实现“能力适配、节奏协调、风险可控”，成为“十五五”时期煤矿安全治理需要重点回应的问题。

2.非煤矿山规模结构与区域分布

全市非煤矿山类型多样，涵盖铜、钼、铅、锌、金、石灰石等矿种，分布范围广，旗区间资源禀赋、矿山数量、开发程度和安全基础差异较大。总体上看，非煤矿山呈现出单体规模差异大、布局较分散、机械化程度参差不齐、生产组织条件复杂等特征。部分矿山井下支护能力薄弱、采空区治理滞后、边采边掘组织难度较大、外委施工管理粗放，安全管理难度较大。结合高寒地区施工条件、林区开发约束和生态环境敏感性要求，非煤矿山安全治理既要解决传统问题，也要兼顾区域条件差异和现实约束。

从空间分布和治理要求看，非煤矿山安全监管具有明显的属地差异和分区特征。部分旗区矿山数量较少但分布偏远，部分区域矿山处于林区、边境或生态敏感区，施工季节性强、运输保障难、专业技术人员配置难、监管力量覆盖难，导致监管执法、隐患排查、应急处置、事故救援等工作面临较强的现实约束。这些因素决定了非煤矿山安全治理不能简单套用统一模式，而应更加注重分类施策、分区推进和差异化治理。

3.高寒、林区、生态敏感区域叠加特征

呼伦贝尔市地处祖国北疆，区域面积大、空间跨度大，矿山开发与高寒气候、林区分布、边境区位和生态敏感区域高度叠加，形成了具有鲜明地方特征的复合型安全治理格局。冬季长达7个月，极端低温可达-40℃以下，冰雪天气频发，对矿山通风、供电、运输、应急通信、尾矿库运行、露天矿设备维护和安全巡查构成持续挑战；林区和草原区域分布广泛，矿山开发必须兼顾林地审批、森林防火和生态保护要求；部分矿山位于边境和偏远区域，交通组织、专业力量配置、应急资源投送和跨区域协同保障难度较大。

总体看，呼伦贝尔市矿山产业格局不是单纯的资源开发格局，而是资源条件、气候环境、生态约束、区位特征和监管能力共同作用下形成的复合型安全治理格局。这一格局决定了全市矿山安全生产工作必须坚持“因地制宜、分类施策、科技赋能、系统治理”。既要突出煤矿、非煤矿山和尾矿库等重点对象，也要统筹考虑高寒环境适应性、林区作业约束、生态环境保护要求和边远地区治理能力建设，推动形成更符合本市实际的矿山安全治理路径。

（二）“十四五”时期取得的主要成效

1.安全形势稳中向好

“十四五”期间，全市矿山安全生产形势持续稳定向好。坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，持续推进安全生产专项整治、重大事故隐患排查整治和治本攻坚行动，矿山及相关重点行业领域安全生产形势总体保持稳定向好。全市事故总量和死亡人数较“十四五”初期明显下降，截至2025年10月，全市统计直报各类生产安全事故32起、死亡40人，较“十四五”初69起、57人分别下降53.6%和29.8%，未发生较大及以上事故；亿元地区生产总值生产安全事故死亡率控制在1.76%，煤矿百万吨死亡率控制在2.6%，优于既定目标值。总体上看，全市安全发展基础不断夯实，矿山安全生产形势持续向稳向好。

2.重大灾害治理能力明显提升

围绕煤矿和非煤矿山安全生产突出风险，持续推进隐蔽致灾因素普查、风险辨识评估、工程治理和专项整治，矿山重大灾害和隐患排查深化治理基础进一步夯实。特别是在矿山水害、顶板、冲击地压、采空区等重点风险领域，治理工作的系统性和针对性显著增强。同时，通过应急救援队伍专业建设、应急预案修订和综合性应急演练，矿山灾害事故应对处置能力持续提升。

3.安全生产责任体系持续完善

“十四五”时期，呼伦贝尔市持续完善安全生产责任体系，党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任进一步细化。建立党政领导干部安全生产重点工作责任清单，出台安全生产事故隐患责任倒查办法和“三个必须”若干规定，呼伦贝尔市安全生产委员会办公室先后印发《印发关于进一步加强全市煤矿生产安全若干措施的通知》《呼伦贝尔市矿山安全生产委员会工作规则》《关于进一步加强矿山领域安全生产工作的若干措施（试行）》，形成了“清单定责、照单履责、失责问责”的责任落实机制。与此同时，围绕煤矿、非煤矿山等重点行业出台针对性措施，推动责任落实由原则要求进一步向制度约束和操作层面延伸，为矿山安全生产提供了较为坚实的责任制度基础。

4.安全监管组织体系不断健全

持续推进应急管理体制改革和矿山安全监管体系建设，市、旗两级矿山安全监管机构“三定”方案批复和机构挂牌基本完成，矿山安全监管组织体系进一步健全。通过优化整合议事协调机构、完善安全生产委员会运行机制、推进综合行政执法改革和“局队合一”模式，矿山安全监管的组织基础、运行机制和执法体系不断完善。同时，考核巡查、约谈提醒、挂牌督办、日常执法、“安全评估+执法+服务”等多种监管方式并行推进，监管手段更加综合、监管运行更加规范，为“十五五”时期完善市、旗、企业三级联动的矿山安全治理体系奠定了基础。

5.基础保障能力持续夯实

全市安全生产和应急基础保障条件持续改善，物资储备、救援力量、指挥设施和基层能力建设取得积极进展。全市已形成以市本级储备库为中心、旗区储备库为支撑的应急物资储备网络，市本级应急指挥中心机房升级改造、应急指挥车和越野指挥车列装、指挥大厅建设等工作有序推进；全市各类抢险救援队伍达到131支、4636人，其中煤矿救援队伍6支、非煤矿山救援队伍3支，为矿山事故应急处置提供了有力支撑。基层层面，苏木乡镇（街道）应急管理组织体系逐步建立，灾害信息员和隐患信息员队伍不断健全，基层治理支撑能力稳步提升。

6.信息化智能化建设稳步推进

围绕智慧应急和高危行业“机械化换人、自动化减人、智能化管控”，煤矿智能化建设取得阶段性进展，井工煤矿智能采掘、智能运输、智能通风等系统应用，露天矿无人驾驶卡车投入试验运行；非煤矿山也在人员定位、监测监控、视频识别和在线监测等方面加快新技术应用，风险感知和预警能力不断提升。与此同时，应急指挥平台建设持续推进，灾害防治“一张图”、应急指挥调度和多部门信息整合能力逐步增强。综上所述，信息化、智能化已成为提升矿山本质安全水平和提高监管效能的重要支撑。

（三）存在的主要问题和短板

1.产能核增与安全能力匹配机制不健全

部分矿山特别是煤矿，在承担保供任务和产能释放过程中，存在产能要求与系统能力、安全投入、灾害治理能力、生产接续条件之间匹配不够充分的问题。规划期内，如何把产能核增前置到安全条件评估、灾害治理能力评估和系统能力匹配评估上，是矿山安全治理中的突出短板。当前“核增、保供、接续、安全”之间的统筹机制还不够成熟，规划层面有必要把这一矛盾转化为制度安排和约束机制，推动形成“安全能力不达标不核增、系统能力不匹配不放量”的治理导向。

2.外包工程及从业人员管理风险突出

外包施工、外委作业和零散工程作业仍是矿山安全管理中的薄弱环节。部分企业对承包商准入审核、人员培训、现场管理、作业交底和全过程监督不够严格，发包方与承包方责任边界不清晰，外委队伍素质参差不齐、流动性较大，导致现场管理和风险管控容易出现漏洞。统计数据表明，外委施工单位已经成为部分矿山事故风险的重要来源。如何通过制度化方式压实发包单位统一管理责任、健全承包商全过程监管机制，是“十五五”时期必须重点补齐的短板。

3.尾矿库高寒运行风险与历史遗留问题交织

高寒气候条件下尾矿库监测预警、冬季运行管理、应急处置能力和风险分类整治机制不健全。部分尾矿库位于高寒地区，冬季冰冻期长、冰下放矿、排水不畅、融冻期运行风险叠加，给尾矿库安全运行带来挑战。同时，一些尾矿库还存在“三同时”落实不充分、历史遗留问题多、扩容加高风险较大、闭库治理推进不平衡等问题，造成现实风险与历史欠账并存。

4.非煤矿山支护及采空区治理短板明显

与煤矿相比，部分非煤矿山在支护设计、顶板管理、采空区治理和采掘组织方面存在明显短板。一些矿山机械化水平偏低，边采边掘组织复杂，井下支护质量不稳定，冒顶坠岩、采空区失稳和局部塌陷等风险仍然较为突出。特别是在复杂地质条件、高寒施工环境和专业技术人员不足等因素叠加影响下，非煤矿山支护治理和采空区治理的系统性、规范性和工程化水平较低，必须把支护质量提升、采空区分类治理和先进工艺推广作为重要任务统筹推进。

5.监管边界与基层监管能力短板仍然存在

矿山安全监管在部分事项上存在职责边界不够清晰、部门协同不够顺畅、旗区监管力量不够均衡等问题。尤其在非煤矿山安全设施、初步设计审查、坑探与探转采、尾矿库治理、林地与生态约束、相关审批事项衔接等方面，仍需进一步厘清综合监管与行业监管、属地监管与专业监管之间的责任边界。与此同时，基层监管力量不足、专业人才短缺、执法装备不完善、偏远矿区覆盖难等问题比较突出，影响了监管的精准性、穿透力和实效性。

（四）面临挑战

1.外部环境：能源保供压力加大与极端天气频发

当前世界百年未有之大变局加速演进，国际地缘政治动荡、大国博弈升级，矿产资源战略属性日益凸显，能源安全不确定性显著增加。呼伦贝尔作为蒙东及东北地区重要煤炭保供基地，既要完成稳定保供的政治任务，又要守住安全生产底线，统筹难度不断加大。同时，全球气候变化影响日益凸显，暴雨、暴雪、冰冻等极端天气事件频发，极易诱发露天矿边坡失稳、滑坡、尾矿库溃坝等地质灾害，对矿山安全管理和应急处置能力提出更高要求。

2.行业内部：开采深度增加与灾害风险耦合叠加

随着矿山开采深度不断增加，煤矿瓦斯、水害、冲击地压等灾害风险显著上升，露天矿山边坡崩塌、滑坡、水害等风险耦合叠加。部分老矿井系统老化、生产接续紧张，隐蔽致灾因素更加复杂。非煤矿山历史遗留的采空区、塌陷区治理任务依然艰巨，灾害治理难度持续加大。深部开采与高寒环境相互叠加，进一步放大了安全管理的不确定性。

3.区域条件：高寒气候与生态约束叠加制约

呼伦贝尔地处北疆生态屏障核心区，草原、林地、冻土生态系统敏感度极高，生态环保红线刚性约束强。冬季长达7个月，极端低温可达-40℃以下，冰雪天气频发，对矿山通风、供电、运输、尾矿库运行、露天矿设备维护和应急通信构成持续挑战。林区和草原区域分布广泛，矿山开发必须兼顾林地审批、森林防火和生态保护要求。部分矿山位于边境和偏远区域，交通组织、专业力量配置、应急资源投送和跨区域协同保障难度较大。这种特殊条件对矿山安全治理的技术适应性、管理精细度和应急响应能力提出了远超常规地区的挑战。

4.能力短板：技术转型与人才储备滞后

新一轮科技革命和产业变革加速，智能化、信息化技术为矿山安全治理提供了新的工具和路径。国家“人工智能+”行动要求推动AI深度嵌入矿山安全全链条，为破解高寒地区监管难题提供了技术窗口。然而，技术从试点到全面推广、从硬件投入到能力内化需要时间。呼伦贝尔矿山企业技术水平参差不齐，中小型矿山智能化基础薄弱，专业人才储备不足，如何在规划期内抓住技术机遇、缩小与先进地区的治理能力差距，是一项紧迫挑战。

（五）发展机遇

1.国家及自治区政策高位引领

党中央、国务院高度重视矿山安全生产工作，习近平总书记多次就安全生产作出重要指示批示，两办《意见》、“八条硬措施”等一系列重要文件为矿山安全生产工作指明了方向。自治区党委“1571”工作部署将“建设祖国北疆安全稳定屏障”“建设国家重要能源和战略资源基地”作为核心任务，为全市矿山安全发展提供了根本遵循和政策保障。

2.治理模式向事前预防转型政策窗口期

国家和自治区明确提出推动矿山安全治理模式向事前预防转型，要求强化源头治理、系统治理、综合治理，为全市破解深层次矛盾、补齐安全短板提供了政策窗口期。通过实施隐蔽致灾因素普查、重大灾害超前治理、双重预防机制建设等措施，可从根本上消除事故隐患。

3.人工智能+矿山安全、智能化技术赋能新机遇

以人工智能、大数据、云计算为代表的新一轮科技革命和产业变革深入发展，自动化、信息化、数字化技术与矿山安全生产深度融合，为全市破解高寒地区监管难题、提升本质安全水平提供了技术支撑。“人工智能+”行动明确要求推动AI深度嵌入矿山安全全链条，为实现“机械化换人、自动化减人、智能化管控”创造了条件。

4.自治区一体化监管体制向下贯通支撑

自治区已建成纵向一体的矿山安全监管体制，各盟市、重点旗县矿山安全监管局全部挂牌运行，为全市完善市旗两级监管体系、提升监管执法效能提供了体制保障。自治区矿山安全监管信息化平台已全面建成，为全市实现智慧监管、精准防控提供了成熟技术参考。

二、指导思想与规划目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持人民至上、生命至上，安全第一、预防为主，建立大安全大应急框架，完善矿山安全生产体系，将铸牢中华民族共同体意识贯穿矿山安全治理全过程，推动矿山安全治理模式向事前预防转型。坚持标本兼治、重在治本，将遏制重特大事故关口前移至管控重大风险，强化源头防控、过程管控、应急管理、科技赋能，持续推动重大事故隐患动态清零，全面提升矿山本质安全水平和综合治理效能，为呼伦贝尔市经济社会高质量发展提供坚实安全保障。

持续落实安全生产十五条硬措施、自治区五十三条具体措施，在安全理念、安全责任、安全规划、安全法治、安全标准、安全科技、安全工程、安全素质等方面补短板、强弱项，切实提高风险隐患排查整改质量、切实提升发现问题和解决问题的意愿和能力水平，全面重塑安全生产责任、整治、监管、防范体系，推进高质量发展和高水平安全良性互动。

（二）基本原则

1.坚持党的领导、统筹推进

全面加强党对安全生产工作的领导，把党的领导贯穿到安全生产工作的各方面和全过程，总揽全局、协调各方，把党的政治优势、组织优势和社会主义集中力量办大事的体制优势转化为推进安全生产工作的强大动力和坚强保障。

2.坚持人民至上、生命至上

坚持以人民为中心的发展思想，把保护人民生命安全摆在首位，牢固树立安全发展理念，坚守“发展绝不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，全面提高防范化解重大安全风险的能力和水平，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

3.坚持系统规划、标本兼治

坚持立足当前与放眼长远相结合，统筹发展和安全，将安全发展贯穿于经济社会发展各领域和全过程，努力塑造与安全发展相适应的生产生活方式，不断优化安全布局，更好地实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。

4.坚持风险防控、精准施治

坚持目标导向和问题导向，瞄准重大安全风险及挑战，在补短板、堵漏洞、强弱项上精准发力，加快实施一批重大政策和重大工程，强化安全生产基础，有效消除和管控风险，做到预警发布要精准、抢险救援要精准、监管执法要精准。

5.坚持改革创新、强化法治

坚持用法治思维和法治方式提高安全生产法治化、规范化水平，深化安全生产体制改革，加快形成系统完整、权责清晰、监管高效的安全生产治理体系；深入推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法；依法治理筑牢安全生产屏障。

6.坚持广泛参与、社会共治

坚持群众观点和群众路线，充分发挥社会力量的作用，动员全社会积极参与安全生产工作，积极推进安全风险网格化管理，进一步压实企业主体、责任，构建企业负责、职工参与、政府监管、行业自律、社会监督的安全生产治理格局。

（三）发展思路

立足呼伦贝尔矿山行业发展实际，紧扣全市作为蒙东及东北地区重要煤炭保供基地的核心定位，深入实施“人工智能+矿山安全”行动，培育矿山安全新质生产力，统筹推进矿山安全治理模式向事前预防转型。聚焦辖区内大型露天煤矿集中、冬季严寒气候作业、深部开采隐患逐步显现、非煤矿山规范化管理待提升等区域特有安全风险，以坚决防范遏制重特大矿山生产安全事故为核心目标，全面贯彻落实国家、自治区关于矿山安全生产的系列决策部署，坚持人民至上、生命至上，统筹安全保供、绿色转型、智能升级和长效治理等重点任务，构建全链条、全周期、全覆盖的矿山安全生产管控体系，到2030年，基本形成与现代化相适应的呼伦贝尔特色矿山安全治理体系。

规划期内，坚持底线思维与源头治理并重、技术赋能与管理提质并举、专项整治与长效建设并行，严格落实矿山企业主体责任、部门监管责任与属地管理责任，聚焦煤矿重大灾害防控、露天矿山边坡与排土场安全、严寒天气作业安全保障、落后产能淘汰退出、智能化矿山建设、绿色矿山与安全矿山融合发展等重点领域，持续深化隐患排查治理闭环管理，完善风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，加快推进5G通信、智能监测、无人作业、大数据分析等先进技术装备在矿山安全领域的落地应用，补齐基层监管执法、应急救援保障、从业人员专业素养等短板弱项，着力破解区域性、行业性矿山安全突出问题，全面提升矿山本质安全水平与行业治理能力，推动全市矿山安全生产形势持续稳定向好，切实筑牢能源保供安全底线，为呼伦贝尔市经济社会高质量发展提供坚实安全保障。

（四）规划目标

到2030年，全市矿山安全生产治理体系和治理能力现代化水平明显提升，安全生产责任体系更加健全，重大灾害治理能力显著增强，产能核增与安全能力匹配机制更加完善，非煤矿山支护、采空区治理和尾矿库安全治理短板有效补齐，矿山安全监管边界进一步厘清，基层监管能力和执法装备保障水平明显提高，信息化、智能化、精准化监管能力显著提升，矿山安全生产形势持续稳定向好，坚决杜绝重特大事故，有效防范较大事故，矿山事故总量和死亡人数持续下降。

| 专栏1 “十五五”矿山安全生产主要指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标内容 | 预期值 | 属性 |
| 1 | 矿山生产安全事故起数 | 下降6% | 约束性指标，2030年与2025年指标对比。 |
| 2 | 矿山生产安全事故死亡人数 | 下降6% |  |
| 3 | 矿山较大生产安全事故起数 | 下降6% |  |
| 4 | 矿山重特大事故 | 有效遏制 |  |
| 5 | 煤矿百万吨死亡率 | 下降5% |  |
| 6 | 地方监管专业人员比例 | 75% | 预期性指标。 |
| 注：1-5项指标使用2025年数值作为基期值。 |  |  |  |

三、主要任务

（一）健全监管体制机制与法治体系

1.完善市旗两级一体化监管体制

推动旗县级矿山安全监管局实体化运行，实现上下职能对应、权责一致；明确中央驻市矿山企业属地监管责任，消除监管盲区。建立跨部门联合执法常态化机制（应急+自然资源+林草+公安+气象），重点解决非煤矿山探转采、尾矿库治理、林地审批衔接等交叉事项。

2.压实三方安全生产责任

（1）压实党政领导责任

完善“党政共管、逐级包保”机制，落实年度安全生产责任清单，将矿山安全纳入旗市区绩效考核。

（2）厘清部门监管责任

厘清矿山安全监管（综合监管）、自然资源（非煤矿山行业管理协调机制办公室）、林草（生态约束）等部门职责边界，动态调整每座矿山日常监管主体。

（3）落实企业主体责任

严格落实自治区要求，2027年底前国有大型/高风险矿山完成采掘外包清零，2029年底前全市金属非金属地下矿山全部清零；推行“五职矿长+上级公司部室”连带考核记分制。

3.健全法规标准与制度供给

建立煤矿产能核增安全能力前置评估制度，将灾害治理能力、专业人员配备、智能化水平作为刚性条件。系统梳理国家、自治区及本市矿山安全标准，建立标准适用性评估机制，解决标准交叉、冲突或滞后问题。

4.建强专业化监管执法队伍

到2030年，全市矿山安全监管人员中专业背景人员比例不低于75%。统筹配强配齐具有采矿、机电、通风、地质、测量、安全工程等专业背景的监管力量，推动监管资源向矿山集中区、高风险区域倾斜。

5.创新监管执法方式

全面推行“说理式执法”+“安全评估+执法+服务”模式，实施“一矿一策”差异化监管。拓展非现场执法：应用无人机巡查、在线监测、电子封条、用水用电监测等手段，实现偏远矿区监管全覆盖。健全执法监督机制，规范行政处罚裁量基准，推行安全生产“黑名单”制度和联合惩戒。

6.强化监管执法保障

重点配齐便携式气体检测仪、长续航无人机、矿用移动执法终端。将执法经费、专家费、装备更新费全额纳入同级财政预算。建立装备定期检修、校准、更新机制。

专栏2矿山监管体制机制与法治建设重点

1.监管体制优化。落实自治区矿山一体化监管要求，推动旗县级矿山安全监管局实体化运行，实现上下职能对应、权责一致；建立应急、自然资源、林草、公安、气象跨部门联合执法常态化机制。 2.责任体系压实。完善“党政共管、逐级包保”机制，厘清部门监管职责边界，动态调整每座矿山日常监管主体；严格执行自治区采掘外包清零时限要求，推行“五职矿长+上级公司部室”连带考核。 3.法规制度完善。建立煤矿产能核增安全能力前置评估机制，系统梳理并解决标准交叉、冲突问题。 4.执法队伍建设。落实自治区专业监管人员比例不低于75%要求，建立“常态化培训+技能比武+实战演练+跟班实训”机制，推动监管资源向重点区域倾斜。 5.执法方式创新。全面推行自治区“安全评估+执法+服务”模式，拓展无人机巡查、电子封条等非现场执法手段，规范行政处罚裁量基准。

- （二）构建事前预防源头管控体系

1.严格矿山安全准入与落后产能退出

落实自治区“三个一批”要求：严禁新建“头顶库”，严格尾矿库等量/减量置换。建立矿山建设项目“多方案联合审查机制”（安全设施+资源开发），实现同步审批、同步实施。规范探矿权全流程管理，严把勘查资料审核与备案关口。

2.常态化开展隐蔽致灾因素动态普查

所有在产在建矿山每年开展1次动态普查，停工停产矿山复工前完成工程化治理。重点普查高寒冻融区边坡、老空水、采空区、尾矿库冰下隐患，2030年底前建成全市矿山隐蔽致灾因素“一张图”并接入自治区平台。连片矿区按照“政府牵头、部门协作、企业配合”的原则开展区域性普查。

3.重大灾害超前精准治理

落实自治区“一矿一策”要求，重点治理：

（1）煤矿：水文地质条件复杂、采深超400米煤矿冲击地压、宝日希勒/伊敏露天矿软岩边坡；

（2）非煤矿山：井下支护、采空区失稳；

（3）尾矿库：高寒冰下放矿、融冻期排洪不畅、历史遗留闭库问题。

严格落实“三级矿量管理”，为灾害治理留足时间空间，防止采掘治失衡。推行重大灾害治理工程第三方评估机制，确保治理效果。

4.健全双重预防机制

推动风险分级管控与隐患排查治理数字化运行，实现重大隐患“自查自改-上报-督办-销号”闭环管理。建立重大事故隐患数据库和责任倒查机制，对整改不力的企业实施联合惩戒。

5.完善全域风险智能监测预警网络

2030年底前实现所有煤矿、金属非金属地下矿山、三等及以上尾矿库监测系统100%联网。

专栏3矿山事前预防源头管控重点任务

1.严格准入退出。落实自治区“三个一批”要求，建立矿山建设项目多方案联合审查机制。 2.隐蔽致灾普查。严格执行自治区动态普查制度，所有在产在建矿山每年开展1次普查；2027年底前建成全市隐蔽致灾因素“一张图”并接入自治区平台。 3.重大灾害治理。落实自治区“一矿一策”要求，重点治理煤矿水害、冲击地压、软岩边坡，非煤矿山支护与采空区，尾矿库高寒运行风险；严格“三级矿量管理”，推行第三方评估。 4.双重预防机制。推动数字化运行，实现重大隐患闭环管理；建立重大事故隐患数据库和责任倒查机制，制定本地建设运行规范。 5.监测预警网络。落实自治区监测系统联网要求，2030年底前实现全覆盖。

- （三）夯实矿山安全基础保障能力

1.深化安全生产标准化提档升级

2030年底前，全市煤矿一级标准化占比≥40%，其余全部达二级；正常生产非煤矿山全部取得标准化等级，大型非煤矿山达二级及以上。建立标准化动态考核机制，达标后每半年开展1次抽查，防止滑坡。建立安全生产标准化等级与政策扶持、资金补贴、评优评先挂钩的激励机制。

2.规范企业安全技术管理

严格配齐“五职矿长”和“五科”专职技术人员，推行安全生产费用“双统一”管理（发包方统筹、专款专用）。建立矿用设备全生命周期管理制度，推广设备数字化档案，严禁带病运行。规范矿山总平面布置，矿山边坡坍塌危险影响范围内严禁设置人员密集场所。

3.重点环节专项安全管控

（1）机电运输：2026年底前非煤地下矿山单绳提升机全部改造为多绳摩擦式。2030年底前所有矿山至少实现双回路供电，结合重要电力用户等级配备多电源或双电源供电，所有矿山应配备备用电源，偏远矿山配备8小时备用电源。推广钢丝绳张力在线监测技术，实现提升系统故障智能预警。

（2）一通三防：煤矿足额设立专职机构和人员，严格通风系统管理，杜绝无风、微风作业。强化瓦斯、煤尘、火灾防治，落实综合防灭火措施。

（3）极寒作业专项管控：制定设备防冻、人员防寒、道路防滑操作规程，严禁极端低温天气违规户外作业。定期开展极寒环境下设备全面排查检测，及时处置冻裂故障等隐患。

4.非煤矿山专项治理

2028年底前完成所有在产非煤地下矿山支护质量评估与改造，推广高预应力锚杆锚索、注浆加固技术。2029年底前完成重点采空区分类治理，建立“红橙黄蓝”四级风险清单。严把非煤矿山建设项目前期地质资料关口，工程地质、水文地质复杂程度中等及以上类型的非煤露天矿山，地质勘查资料必须达到勘探程度。

5.提升从业人员专业素质

推行“校企合作+订单培养”模式，变“招工”为“招生”，解决人才断代问题。落实“逢查必考”机制，重点强化极寒环境作业、应急避险技能培训；严格特种作业人员持证上岗。督促企业足额配备注册安全工程师，确保其到岗履职、专职专责。

6.加强职业卫生防护

完善粉尘、噪声、有毒有害气体监测设施，定期开展职业健康检查。加强职业卫生培训，提高从业人员自我防护意识。督促企业为从业人员配备符合标准的劳动防护用品，保障从业人员身体健康。

专栏4矿山安全基础能力提升专项行动

1.标准化提档升级。落实自治区标准化建设要求，2030年底前煤矿一级标准化占比≥40%，正常生产非煤矿山全部达标；建立动态考核和激励挂钩机制。 2.技术管理规范。严格配齐“五职矿长”和“五科”技术人员，推行安全生产费用“双统一”管理；建立矿用设备全生命周期数字化档案。 3.重点环节管控。2026年底前完成非煤地下矿山单绳提升机改造，2030年底前实现所有矿山双回路供电。 4.非煤矿山治理。2028年底前完成所有在产非煤地下矿山支护改造，2029年底前完成重点采空区分类治理；严把地质资料准入关口。 5.从业人员提升。推行“校企合作+订单培养”模式，落实“逢查必考”机制；严格特种作业人员持证上岗，足额配备注册安全工程师。

- （四）强化科技支撑与智能化转型

1.分级分类推进矿山智能化建设

（1）煤矿：重点推进智能采掘、智能运输、智能通风系统建设，灾害严重矿井实现智能化开采；露天矿推广无人驾驶卡车。新建灾害严重煤矿必须按智能化标准设计。

（2）非煤矿山：具备条件的地下矿山实现凿岩、支护、铲运远程遥控；露天矿山实现边坡在线监测+无人机巡检；尾矿库实现智能化在线监测。

健全矿山智能化评价体系，优化验收管理办法，动态分析智能化建设及使用情况。

2.推广先进适用技术装备

落实自治区《先进适用技术装备推广目录》，重点推广：

（1）煤矿：冲击地压微震监测、凝胶防灭火、井下机器人巡检；

（2）非煤矿山：采空区三维探测、边坡雷达监测、尾矿库无人机巡坝；

（3）极寒环境：耐低温设备、防冻型监测传感器、雪地救援装备。

深入开展新工艺、新技术、新材料、新设备的推广应用，加速科技成果向生产力转化。

3.建设科技研发转化平台

建立科技成果转化激励机制。鼓励矿山企业与科研院所、高等院校合作，开展重大灾害治理技术交流合作。

4.深化数字技术融合应用

推进5G、大数据、AI、数字孪生在矿山安全领域应用，实现“无视频不作业”和AI智能“反三违”。推动矿山数据互联互通，打破企业、部门间数据孤岛。

专栏5矿山智能化与科技装备应用重点

1.分级分类智能化建设。落实自治区新建灾害严重煤矿智能化设计要求，重点推进煤矿智能采掘、运输、通风系统建设；非煤矿山实现远程凿岩、支护、铲运；尾矿库实现智能化干排与在线监测。 2.先进装备推广。严格执行自治区先进适用技术装备推广目录，重点推广冲击地压监测、凝胶防灭火、边坡雷达等技术；专项推广极寒环境耐低温设备、防冻传感器。 3.数字技术融合。推进5G、AI、数字孪生应用，实现“无视频不作业”和AI智能“反三违”；推动数据互联互通，试点矿山安全大模型应用。

- （五）提升应急救援处置能力

1.优化应急救援力量布局

2030年底前，市级矿山救援支队达国家一级标准，大型矿山企业专职救援队达标率100%，中小型矿山联合组建兼职救援队。配备防寒保暖、冰下救援、雪地运输专用装备。

2.完善应急预案与实战化演练

修订市、旗、企业三级应急预案，推广“1页纸现场处置方案”；督促矿山企业定期开展应急演练，重点强化尾矿库溃坝、露天矿滑坡、极寒天气停电等场景的无脚本演练。完善应急预案定期评估修订机制，强化上下级预案、政府与企业预案之间的有效衔接。

3.强化应急救援综合保障

完善“市-旗-企业”三级应急物资储备体系，在偏远矿区设立前置储备点，确保12小时内物资送达。依托呼伦贝尔市应急指挥平台实现与自治区、旗县、企业互联互通。配备卫星电话、应急通信车，确保极端条件下指挥畅通。

- （六）健全社会共治与安全文化体系

1.强制推行矿山安全生产责任保险

2028年底前实现全市矿山企业安责险全覆盖，督促保险机构组建专业风控团队，每年开展不少于2次现场隐患排查。将安责险费率与企业安全标准化等级、事故发生率挂钩，实行浮动费率，明确三方责任和服务标准。

2.健全社会监督闭环机制

严格落实举报人保密制度，对打击报复举报人的依法从严追究责任。畅通全国安全生产举报电话“12350”、微信小程序等举报渠道，实现“受理-核查-反馈-销号”全闭环。鼓励新闻媒体曝光违法违规行为和重大事故隐患，营造“不敢瞒、不能瞒”的浓厚氛围。

3.规范第三方技术服务机构监管

建立第三方技术服务机构诚信评价体系和负面清单制度，对出具虚假报告、弄虚作假的机构实施行业禁入。加大优质技术服务机构培育扶持力度，鼓励其在本地设立服务站点，解决偏远矿区技术服务不到位问题。

4.深化安全文化与班组建设

开展安全文化示范矿井、标杆班组、安全标兵创建活动，推动安全理念内化于心。加强班组安全建设，加大班组长专项培训力度，建立有效的班组安全绩效评价和激励机制。鼓励企业建立安全文化展厅、安全文化长廊等设施，创新宣传载体和活动形式。

5.强化安全生产宣传教育

常态化开展事故警示教育，做到“一矿出事故、全行业受警示”。推动安全知识进企业、进班组、进社区、进家庭，提升全民安全意识。

6.铸牢中华民族共同体意识

将铸牢中华民族共同体意识贯穿矿山安全治理全过程，促进各民族职工团结协作、共护安全。让安全生产成为各民族携手共进的纽带，践行“安全共护、责任共担”的集体主义精神。

专栏6 矿山社会共治与安全文化建设要点

1.安责险全覆盖。落实自治区安责险推行要求，2028年底前实现全市矿山企业全覆盖；督促保险机构组建专业风控团队，实行费率与安全等级挂钩浮动。 2.社会监督机制。最高奖励30万元；畅通12350等举报渠道，实现全闭环管理；鼓励新闻媒体曝光违法违规行为。 3.技术服务监管。制定本地技术服务机构管理规范，建立诚信评价和负面清单制度；培育优质本地机构，解决偏远矿区技术服务短板。 4.安全文化建设。开展安全文化示范矿井、标杆班组创建活动；常态化开展事故警示教育。

四、重点工程

（一）矿山本质安全水平提升工程

1.隐蔽致灾因素普查工程

计划完成时间：2030年底前。

具体任务目标：全覆盖查清3至5年内生产区、规划区和其他地区各类隐蔽致灾因素，全面建立矿山隐蔽致灾因素普查数据库和安全管理“一张图”，打通普查成果与各业务系统数据壁垒，实现普查成果共享共用、落地应用。

预计成效：为矿山采掘布局、灾害治理提供精准地质支撑，实现隐蔽致灾因素精准识别、提前预警，从源头降低灾害事故风险，全面提升矿山本质安全水平。

2.煤矿重大灾害系统治理工程

计划完成时间：2030年底前。

具体任务目标：聚焦水文地质复杂矿区，常态化开展水害专项治理；对采深超400米矿井全面落实冲击地压监测、卸压解危措施；2027年底前完成宝日希勒、伊敏等软岩露天矿边坡内部位移监测仪全覆盖，健全冻融循环条件下边坡常态化监测机制。

预计成效：煤矿水害、冲击地压、露天边坡等重大灾害防控体系更加完善，灾害超前治理能力显著提升，有效遏制重特大灾害事故发生。

3.非煤矿山支护、采空区治理工程

计划完成时间：2029年底前。

具体任务目标：全面开展在产非煤地下矿山支护质量评估，重点排查巷道支护设计、施工质量、支护材料、顶板管理、围岩稳定和采空区分布情况，建立支护质量、采空区基础台账。推广高预应力锚杆锚索、注浆加固、柔性支护、机械化支护施工等主动支护技术。全面摸排辖区采空区底数，建立红橙黄蓝四级风险管控清单，分类采取充填、封闭、隔离、监测、巡查等治理措施。推动重点巷道、重点采场和高风险采空区布设矿压、顶板离层、围岩位移、锚杆索受力等在线监测设备，构建“实时监测、分级预警、及时补强、闭环治理”的动态管控机制。

预计成效：非煤地下矿山支护设计、施工质量和采空区治理水平明显提升，冒顶片帮、巷道垮塌、采空区失稳、局部塌陷等风险得到有效管控，重点部位失稳风险实现早发现、早预警、早处置，非煤地下矿山本质安全水平进一步提高。

4.尾矿库安全综合治理工程

计划完成时间：2030年底前。

具体任务目标：全面排查全市尾矿库安全隐患，分类推进达标整治、停用整改、闭库销号；完善高寒地区尾矿库冰下放矿、排洪防冻、融冻期巡查管理制度，建成全覆盖在线监测预警体系。

预计成效：尾矿库存量隐患基本清零，高寒季节运行风险得到有效化解，历史遗留问题逐步消化，尾矿库安全运行保障能力全面增强。

（二）矿山安全信息化与智慧监管工程

5.全市矿山安全监管“一张图”平台建设工程

计划完成时间：2028年底前。

具体任务目标：依托自治区矿山安全监管信息化平台，整合全市煤矿、非煤矿山、尾矿库基础信息、风险数据、执法信息、隐患台账、应急资源、监测预警等数据资源，建设市、旗两级互联互通的矿山安全监管“一张图”平台。推动平台与自治区监管平台以及自然资源、气象、林草、生态环境、应急救援等相关系统衔接，实现矿山基础信息集中展示、风险隐患动态更新、重点工程调度管理、监管执法协同联动。

预计成效：形成全市矿山安全监管数据底座，提升矿山安全监管可视化、动态化、精准化水平。

6.矿山安全风险监测预警联网工程

计划完成时间：2030年底前。

具体任务目标：推动煤矿瓦斯、水害、冲击地压、火灾、顶板，非煤地下矿山地压、采空区、通风排水，露天矿边坡、排土场，尾矿库坝体位移、浸润线、库水位、干滩长度等监测数据接入自治区煤矿安全风险分级研判平台。重点建设高寒地区尾矿库、露天矿边坡、排土场和极端天气风险监测预警模型，完善风险研判、预警推送、响应处置和闭环反馈机制。

预计成效：实现重点矿山、重点灾害、重点区域风险动态感知和分级预警，提升事前预防能力。

7.智慧执法与非现场监管工程

计划完成时间：2030年底前。

具体任务目标：推广移动执法终端、电子封条、用水用电异常监测、视频智能识别、无人机巡查、远程巡查等非现场监管手段，推动执法检查、问题移交、整改复查、行政处罚、责任倒查全过程线上流转。针对偏远矿区、露天矿集中区、高寒季节现场检查难度大的区域，探索无人机巡查、远程视频巡检和在线数据核查相结合的监管方式。

预计成效：提升监管覆盖面和问题发现能力，减少重复检查、多头检查，提高执法精准性和穿透力。

8.监管数据汇聚与智能分析工程

计划完成时间：2030年底前。

具体任务目标：依托自治区煤矿安全风险分级研判平台，建立全市矿山安全监管数据资源池，统一数据标准和接口规范，推动企业安全管理数据、灾害监测数据、隐患排查数据、执法检查数据和应急处置数据汇聚共享。探索运用大数据、人工智能等技术开展风险趋势研判、异常行为识别、隐患规律分析和监管重点识别，为精准执法、风险预警和应急资源前置提供支撑。

预计成效：提高矿山安全监管数据分析和辅助决策能力，推动监管方式由经验判断向数据驱动转变。

（三）矿山智能化与科技装备应用工程

9.煤矿智能化改造示范工程

计划完成时间：2030年底前。

具体任务目标：推动具备条件的井工煤矿开展智能采掘、智能运输、智能通风、智能供电、智能排水、智能巡检等系统建设，灾害严重矿井加快推进智能化开采。推动露天煤矿推广无人驾驶矿卡、智能钻机、远程操控液压铲、智能排土、胶带机智能巡检、边坡在线监测等装备。新建灾害严重煤矿原则上按照智能化标准设计建设。

预计成效：减少高风险岗位人员数量，提升煤矿生产系统安全可靠性和本质安全水平。

10.非煤矿山机械化智能化升级工程

计划完成时间：2030年底前。

具体任务目标：推动金属非金属地下矿山应用凿岩台车、锚杆支护台车、铲运机远程遥控、通风排水无人值守、人员定位、通信联络、视频监控和地压监测等系统。推动金属非金属露天矿山应用智能穿孔、机械化铲装、无人机巡检、边坡在线监测、排土场监测预警等装备。推动重点尾矿库应用在线监测、无人机巡坝、智能巡检等技术。

预计成效：提升非煤矿山机械化、自动化、智能化水平，减少危险岗位人员暴露，提升风险感知和现场管控能力。

11.矿山机电设备全生命周期智能监测工程

计划完成时间：2030年底前。

具体任务目标：推动矿山企业建立关键机电设备“一机一档”数字化管理制度，对提升、运输、通风、排水、供电、压风、采掘、装运等关键设备开展运行状态监测、故障诊断、寿命预测和维护管理。推动在关键设备核心部位加装振动、温度、压力、电流、油液品质等监测装置，完善设备选型、安装、检测、维修、更新、报废全过程管理。

预计成效：提高矿山关键设备运行可靠性，防范因机电设备故障引发的生产安全事故。

12.高寒矿山安全技术研发与成果转化工程

计划完成时间：2030年底前。

具体任务目标：依托龙头矿山企业、高校、科研院所和技术服务机构，围绕冻融区露天矿边坡稳定、尾矿库冰冻期运行、极寒应急救援、低温监测传感、非煤矿山支护、采空区探测、智能预警等重点方向开展技术攻关和成果转化。推动先进适用技术装备在重点矿山示范应用，形成可复制、可推广的高寒矿山安全技术方案。

预计成效：提升呼伦贝尔高寒地区矿山安全科技支撑能力，形成一批适用性强、推广价值高的技术装备和示范成果。

（四）监管与应急能力提升工程

13.监管队伍专业化能力建设项目

计划完成时间：2028年底前。

具体任务目标：配齐采矿、机电、地质、安全工程等专业监管人员，建立常态化培训、跟班实训、技能比武机制，实现监管队伍专业人员占比达到75%以上。

预计成效：监管队伍专业素养、隐患辨识、现场处置能力全面适配矿山复杂安全监管需求。

14.执法装备现代化与极寒适配项目

计划完成时间：2027年底前。

具体任务目标：按标准配齐便携式气体检测仪、移动执法终端、长续航无人机、矿用专业检测设备，实现旗县级执法装备配备全覆盖。

预计成效：补齐基层执法硬件短板，极寒天气下执法巡检、隐患排查可正常开展。

15.矿山应急救援指挥中心升级项目

计划完成时间：2027年底前。

具体任务目标：升级市级应急指挥大厅硬件设施，完善音视频互联互通、风险态势汇聚、应急调度指挥功能，建成矿山应急救援“一张图”指挥体系。

预计成效：应急响应速度、指挥决策效率显著提升，实现灾害事故快速研判、统一调度。

（五）从业人员素质与社会支撑提升工程

17.矿山安全培训考试实训基地建设

计划完成时间：2029年底前。

具体任务目标：布局建设1个市级综合实训基地和2个旗级实操考点，完善实操考试、远程培训、VR实训设施，落实考培分离制度。

预计成效：矿山从业人员培训考核规范化、标准化，实训实操能力明显提升。

18.全员安全技能提升工程

计划完成时间：2030年底前。

具体任务目标：全覆盖开展企业负责人、安全管理人员、特种作业及一线人员分层轮训，强化极寒作业、灾害避险、应急实操技能培训，严格持证上岗管理，实现“三项岗位人员”持证上岗率100%，高级工及以上占比提升10%。

预计成效：全员安全素养、规范操作和应急自救能力持续提升。

19.安全文化示范创建工程

计划完成时间：2030年底前。

具体任务目标：建成市级安全文化示范矿井20个、标杆班组50个、安全标兵100名；组建蒙汉双语宣传队伍，编制双语宣教资料10套，常态化开展安全宣传教育活动。

预计成效：企业安全文化软实力全面增强，安全行为自觉逐步形成，营造“人人讲安全、个个会应急”的浓厚氛围。

20.安责险与技术服务规范提升工程

计划完成时间：2028年底前。

具体任务目标：实现全市矿山安责险应保尽保，规范保险机构风控服务，每年开展不少于2次现场隐患排查；健全第三方技术服务机构诚信评价、负面清单和联合惩戒机制。

预计成效：社会共治体系更加完善，保险风控、专业技术支撑作用有效发挥。

五、保障措施

（一）强化规划引领与上下衔接

维护规划严肃性和权威性，健全“一张蓝图干到底”的长效机制。加强本规划与呼伦贝尔市经济和社会发展规划、国土空间规划、矿产资源规划等的衔接协调，统筹把握矿山安全生产空间布局、功能定位、重点任务和工程安排。强化规划对年度工作安排、项目谋划和政策争取的统领作用，推动形成以规划引导实施、以实施支撑目标的工作格局。

（二）健全财政投入、政策扶持与企业投入机制

完善配套政策，将矿山安全投入与用地审批、税费减免、诚信激励、项目申报挂钩。压实企业主体责任，明确安全费用提取与使用刚性要求，确保专款用于风险防控、隐患整改、装备升级和人员培训。鼓励社会资本参与技术研发与改造，形成多方联动的长效投入格局。

（三）深化宣传引导与安全文化建设

构建分层分类、全域覆盖的宣传引导体系，针对矿山企业管理层、一线作业人员、外包队伍、特种作业人员及矿区周边农牧民，重点普及极寒天气安全作业规程、重大隐患辨识、应急避险逃生和尾矿库安全防护等核心内容。统筹市县两级应急、自然资源、宣传部门及新闻媒体，常态化推送安全政策、典型案例与防控常识，强化正面典型示范引领，同步曝光违法违规与隐患整改不力案例。推进企业安全文化标准化建设，引导打造安全文化长廊、班组活动室，推行班前宣誓、岗位安全交底、技能比武等活动。建立宣传成效考核机制，把安全宣传开展情况和全员培训合格率纳入安全生产诚信评价与标准化评定。

（四）健全实施与评估机制

制定年度推进计划，细化分解目标任务，开展全周期监测评估，建立任务台账实行动态监测、中期评估与终期考核。2028年开展中期评估，2030年开展终期考核，将规划实施评估结果与旗市区政府安全生产考核、矿山企业信用评级直接挂钩。强化结果导向，将问题解决成效作为核心评估指标，对工作推进不力、未完成目标任务的单位和个人，依法依规严肃问责。